Администрация Новопятницкого сельсовета

Уярского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2012г.                                                  С.Новопятницкое                                        № 12 -П

О подготовительных мерах

к паводковому периоду 2012 года.

В целях проведения организационных мер и координации действий по проведению мероприятий направленных на снижение риска ущербных последствий воздействия весеннего паводка на территории сельсовета и защиты населения в период паводка 2012 года ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Утвердить состав противопаводковой комиссии :

ПАХОМОВ А.Н.- председатель комиссии

ЩЕЛКУНОВА Т.Ф. - секретарь комиссии

Члены комиссии:

МАТАНИН В.А. - зам.директора ООО «Телец»

КОСЫХ В.А. - директор ООО «Нектар»

ЛЕБЕДЕВ А.М. - директор ООО «Мария»

КОВАЛЁВ Д.В. - директор ООО «Новый век»

ЧЕРКАСОВ Г.А. - депутат Новопятницкого сельского Совета

БАНИН С.И. - депутат Новопятницкого сельского Совета

2. Утвердить « План организационных мер и инженерно-технических мероприятий по защите гидротехнических сооружений, мостов, водопропускных сооружений , автомобильных и железных дорог, линий электропередач и электроподстанций , коммуникаций связи  в весенний период 2012года» Приложение 1

3. Возложить на противопаводковую комиссию сельсовета рассмотрение вопросов по организации и координации работ по подготовке,предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего половодья . Заседание комиссии проводить по мере необходимости , в зависимости от складывающихся ситуаций.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава сельсовета :                                                                                 А.Н.Пахомов

Приложение № 1 к Постановлению № 12 от 05.03.2012

П Л А Н

организационных мер и инженерно-технических мероприятий

по защите гидротехнических сооружений, мостов, водопропускных сооружений , автомобильных и железных дорог, линий электропередач

и электроподстанций , коммуникаций связи  в весенний период 2012года

| № п/п | мероприятия | срок исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по определению основных задач и методов их решения | 12 марта | Пахомов А.Н. |
| 2 | Принять на особый контроль наблюдение за уровнем воды и состоянием моста на р.Рыбная с.Новопятнцикое в период максимального уровневого подъема и сброса воды | 23 марта | Пахомов А.Н.. |
| 3 | Обеспечить систематизированный контроль за прохождением паводковых вод. Оперативно докладывать в противопаводковую комиссию или КЧС и ПБ района о обстановке на водных объектах, для принятия своевременных мер по защите населения от весенних вод. | с началом интенсивного снеготаяния и до окончания паводка. | Пахомов А.Н Щелкунова Т.Ф. |
| 4 | Определить порядок финансирования мероприятий предпаводковой подготовки и работ по ликвидации последствий воздействия паводка на инженерные сооружения гидротехнического и транспортного назначения | до начала паводка | Пахомов А.Н. Леньшина Е.Л. |
| 5 | Установить круглосуточное дежурство в период пика паводковых событий в администрации сельсовета , на объектах ЖКХ, связи | на период паводка | Пахомов А.Н. Галушкина Н.Н. |
| 6 | Провести осмотр и по мере надобности зачистить входные и выходные отверстия для стока воды на мосту р.Рыбная . Определить состояние укрепления моста. Проводить по мере необходимости окалывание льда у мостовых опор. Ликвидировать поверхностные дефекты на плотине . Нарезать кюветы и быстротоки. | с началом снеготаяния | Пахомов А.Н. Директор ДРСУ «Уярское» |
| 7 | Заключить договор с Уярским ЖКХ на выделение специализированной машины для откачки воды , по мере необходимости. | до начала паводка | А.Н.Пахомов |
| 8 | Системное наблюдение за состоянием опор линий электропередач и линий связи , в период паводка, находящихся в зоне возможного подтопления. Проведение заблаговременных мер по обеспечению устойчивости опор ЛЭП и ЛС. Обеспечение экстренного реагирования по привлечению аварийных бригад на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения населения. | в течении всего паводкового периода | Пахомов А.Н.. |